## Załącznik Nr 4

do „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” Nr 8/ZP/2011

WZÓR

UMOWY  Nr  SzP-S – 576/11

NA REMONT INSTALACJI SANITARNYCH W OBIEKTACH

SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH

zawarta w Katowicach w dniu  ………………… r.

pomiędzy:

SZKOŁĄ  POLICJI  W  KATOWICACH

ul. Gen. JANKEGO 276

40-684 KATOWICE

NIP: 954 – 23 – 09 – 477

REGON: 2 7 6 6 7 6 7 7 5

reprezentowaną przez:

Komendanta Szkoły z up. Zastępcę Komendanta Szkoły

…………………………………..

zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,

a:

………………………

………………………

………………………

NIP: ………………..

REGON: …………..

wpisanym do

………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:

………………………………

zwanym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”

wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego do zamówienia publicznego nr 8/ZP/2011 Szkoły Policji w Katowicach, realizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§ 1

- ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zadanie w postaci robót budowlanych polegających na remoncie instalacji sanitarnych w budynkach „B”, „C”, „H”, „L”, „M” i „U” Szkoły Policji w Katowicach. Szczegółowy zakres robót został zawarty w przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- WYKONAWCA zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 zgodnie z:

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, określoną w Załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr 8/ZP/2011, L.dz. SzP – 576/11, stanowiącej załącznik i integralną część niniejszej umowy;

- ofertą WYKONAWCY, w tym wycenionym przez WYKONAWCĘ przedmiarze robót (kosztorys ofertowy);

- zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 2

- Strony ustalają wysokość wynagrodzenia przysługującego WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 na kwotę brutto w wysokości  …………… złotych (słownie:  …….. złotych).

- Powyższa cena uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT i inne opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§ 3

- WYKONAWCA po otrzymaniu faktury VAT od podwykonawców za wykonanie robót objętych umowami podwykonawczymi dokona ich akceptacji zgodnie z warunkami umowy podwykonawczej oraz odpowiednimi przepisami prawa, a następnie prześle ich kopie ZAMAWIAJĄCEMU, co stanowić będzie podstawę stosownego podziału płatności kwoty wynagrodzenia należnej WYKONAWCY w sposób opisany w ust. 2.

- Należne WYKONAWCY wynagrodzenie za roboty wykonane w ramach umowy, w części odpowiadającej kwocie, jaką WYKONAWCA winien zapłacić podwykonawcy za wykonanie analogicznego zakresu w ramach umów zawartych przez WYKONAWCĘ z podwykonawcami, zostanie zapłacone przez ZAMAWIAJĄCEGO bezpośrednio na rzecz podwykonawcy, w drodze przekazu, zgodnie z postanowieniami art. 9211 i następnych Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16. poz. 93 z późn. zm.),
 w terminach, o których mowa w § 10 ust. 1.

- Wykonanie przekazu przez ZAMAWIAJĄCEGO w postaci zapłaty podwykonawcy (odbiorcy przekazu) zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO ze zobowiązania do zapłaty na rzecz WYKONAWCY.

- W razie odmowy akceptacji faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę zgodnie z ust. 1, WYKONAWCA winien podać ZAMAWIAJĄCEMU przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować ZAMAWIAJĄCEMU, iż odmowa jest zgodna z prawem oraz warunkami umowy. ZAMAWIAJACEMU przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się WYKONAWCY z warunków umowy z podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępniania dokumentów umownych.

- WYKONAWCA upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do zapłaty kwoty wynagrodzenia należnego WYKONAWCY z uwzględnieniem podziału opisanego w ust. 2, w przypadku gdy ZAMAWIAJĄCY po analizie wyjaśnień WYKONAWCY uzna, iż nie ma podstaw do wstrzymania czy odmowy płatności przez WYKONAWCĘ wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Jednocześnie WYKONAWCA zrzeka się nieodwołalnie jakichkolwiek roszczeń względem ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu dokonania płatności.

§ 4

- Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do dnia upływu okresu gwarancji, o którym mowa w § 18.

- Wszystkie prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy winny być zakończone w terminie 40 dni od dnia przekazania terenu robót.

- Jeśli zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 15 dni, ZAMAWIAJĄCY uzna, że WYKONAWCA odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY.

§ 5

- ZAMAWIAJĄCY udostępni i przekaże protokolarnie WYKONAWCY teren robót 
w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia miejsc objętych robotami budowlanymi, celem umożliwienia funkcjonowania obiektów Szkoły w sposób ciągły, zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności zabezpieczenia zdrowia i życia osób przebywających wokół wydzielonego terenu budowy.

- ZAMAWIAJĄCY udostępni WYKONAWCY teren robót w taki sposób, aby roboty mogły być prowadzone całodobowo przez siedem dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust. 4.

- WYKONAWCA zobowiązany jest uzgodnić z ZAMAWIAJĄCYM każdą przerwę 
w dostawie wody do budynków w terminie dwóch dni przed planowanym wyłączeniem.

- ZAMAWIAJĄCY udostępni WYKONAWCY nieodpłatny dostęp do ujęcia wody z sieci wodociągowej oraz dostęp do sieci elektroenergetycznej znajdujących się w budynkach Szkoły Policji w Katowicach.

§ 6

- Wykonanie i zakończenie robót, oznacza ich protokolarne odebranie przez ZAMAWIAJĄCEGO, po pisemnym zgłoszeniu przez WYKONAWCĘ gotowości odbioru końcowego oraz przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej. Warunkiem zgłoszenia gotowości odbioru jest faktyczne zakończenie całego zakresu robót, o którym mowa w § 1 ust. 1. ZAMAWIAJĄCY przystąpi do odbioru zadania w terminie do 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru i doręczenia przez WYKONAWCĘ kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w ust. 2.

- Dokumentacja powykonawcza obejmuje oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623, z późn. zm.) prawa budowlanego, ponadto atesty, deklaracje zgodności, świadectwa oraz protokoły prób dla wszystkich użytych na budowie materiałów i urządzeń, a także protokoły prób i pomiarów wykonanych instalacji oraz kosztorys zamienny w przypadku wystąpienia różnic w ilości robót.

- Odbiór wykonania robót następuje w formie Protokołu odbioru wykonania robót, z zastrzeżeniem ust. 4-5, który podpisać muszą ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:

- podkom. Wojciech GÓRA (inspektor nadzoru inwestorskiego)

wraz z jedną z niżej wymienionych osób:

- podinsp. Robert NOWAKOWSKI (Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia Szkoły Policji w Katowicach),

- podinsp. Zbigniew CHRZĘSTEK (Zastępca Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia Szkoły Policji w Katowicach).

- W przypadku, gdy w trakcie odbioru wykonania robót stwierdzono wady bądź usterki wykonania robót, będących przedmiotem umowy, strony sporządzają Protokół odbioru wykonania robót, w którym wyszczególnione zostają stwierdzone wady oraz usterki.

- W przypadku, gdy w trakcie odbioru wykonania robót nie stwierdzono żadnych wad, ani też usterek wykonania robót będących przedmiotem umowy, strony sporządzają Protokół odbioru końcowego, który podpisać muszą ze strony ZAMAWIAJĄCEGO osoby wymienione w ust. 3.

- Data podpisania Protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 5, jest datą przyjęcia przez ZAMAWIAJĄCEGO przedmiotu umowy i rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi.

§ 7

1.	Wyroby budowlane, które zostaną zastosowane do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadać ściśle, co do nazwy, właściwości oraz ilości, wyrobom budowlanym jakie WYKONAWCA podał w złożonym przez siebie kosztorysie ofertowym, o którym mowa w § 1 ust. 2, a także muszą zostać wprowadzone na polski rynek zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz.881 z późn. zm.).

2.	W przypadku gdy WYKONAWCA w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w § 1 ust. 2, przedstawił wyrób budowlany bez określenia: parametrów technicznych i/lub nazwy handlowej i/lub nazwy producenta, odpowiednio do określenia wyrobu budowlanego dokonanego przez ZAMAWIAJĄCEGO w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych WYKONAWCA zobowiązany jest zastosować wyrób budowlany stosownie do opisów zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, o której mowa w § 1 ust. 2 lit.a.

3.	Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO (inspektora nadzoru budowlanego) WYKONAWCA obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych, że są one zgodne co do nazwy, właściwości oraz ilości z określonymi w kosztorysie, o którym mowa w § 1 ust. 2.

4.	WYKONAWCA zapewnia potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzi oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO jakości robót wykonanych na terenie budowy, a także do sprawdzenia ilości zużytych wyrobów budowlanych.

5.	Badania, o których mowa w ust. 4 będą realizowane przez WYKONAWCĘ na własny koszt, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 6.

6.	W przypadku potwierdzenia w wyniku badań przeprowadzonych przez WYKONAWCĘ, że zarówno ilość jak i właściwość wyrobów budowlanych jest zgodna z ilością i właściwościami materiałów wyrobów budowlanych podanych w kosztorysie ofertowym, koszt badań pokrywa ZAMAWIAJĄCY.

§ 8

- W przypadku ujawnienia w trakcie odbioru wykonania robót wad bądź usterek wykonania robót, będących przedmiotem umowy, o których mowa w § 6 ust. 4 ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądania ich usunięcia na koszt WYKONAWCY w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, uwzględniającym słuszny interes WYKONAWCY.

- Jeżeli WYKONAWCA nie usunie wad w terminie określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, ma on prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt WYKONAWCY.

- Po usunięciu wad i usterek postanowienia § 6 stosuje się odpowiednio.

§ 9

1.	WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego tj. ………. zł, (słownie ……… złotych:), w formie ……………………………………………………….

2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 3.

3.	Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia o którym mowa w ust. 1 tj. ……. zł (słownie: ……………….) pozostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości przedmiotu zamówienia.

§10

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot umowy na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT przelewem na konto WYKONAWCY wskazane w wystawionej fakturze VAT, w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Podstawą wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury VAT jest Protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 5, podpisany przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ.

- WYKONAWCA zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia podpisania Protokół odbioru końcowego doręczyć ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowo wystawioną fakturę VAT.

- W razie dokonania przelewu zapłata następuje w dniu obciążenia konta bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 11

            - WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy;

- za zwłokę w zakończeniu prac w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 
za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia zakończenia robót wyznaczonego 
na podstawie niniejszej umowy;

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego jako ostatni na usunięcie wad i usterek.

            - W przypadku nie usunięcia przez WYKONAWCĘ w wyznaczonym terminie wad i usterek lub gdy zwłoka w ich usunięciu przekroczy 14 dni, jeżeli ZAMAWIAJĄCY zleci wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY upoważniony jest do potrącenia z faktury VAT, o której mowa w § 10, kwot wynikających 
z wykonania tych robót.

            - W przypadku wykonania przez WYKONAWCĘ robót posiadających wady lub usterki wynikające ze złej jakości wykonanych robót lub zastosowanych materiałów, których charakter i zakres umożliwia zgodne z przeznaczeniem użytkowanie przedmiotu robót, a koszt usunięcia tych wad lub usterek jest rażąco niewspółmierny do kosztów wykonanych robót w tym zakresie, ZAMAWIAJĄCY może zmniejszyć wysokość wynagrodzenia umownego za te roboty w granicach od 5 % do 30 %.

            - ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, w przypadku, gdy szacowana wartość szkody przekroczy wysokość kar umownych.

§ 12

WYKONAWCA upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do potrącenia z faktur VAT kwot wynikających z kar umownych określonych w umowie oraz kwot wynikających ze zmniejszenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w §11 ust. 3.

§ 13

- W przypadku udowodnienia niestarannego wykonania umowy, bądź zaistnienia szkód związanych z wykonywaniem umowy, WYKONAWCA zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowania w wysokości pokrywającej straty.

- W razie udokumentowanego przypadku wykonywania robót niezgodnie z postanowieniami zawartymi w § 1 ust. 2 lub zastosowania do wykonania przedmiotu zamówienia wyrobów budowlanych niezgodnych z postanowieniami zawartymi w § 7, ZAMAWIAJĄCY po uprzednim pisemnym upomnieniu WYKONAWCY, może wypowiedzieć umowę w terminie 14 dni. W takim przypadku uznaje się, że WYKONAWCA odstąpił od umowy z przyczyn leżących po jego stronie.

- W przypadku wypowiedzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy, WYKONAWCY przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane zgodnie z postanowieniami zawartymi 
w § 1 ust. 2, przy zastosowaniu wyrobów budowlanych, o których mowa w § 7 ust. 1.

§ 14

WYKONAWCA przejmuje na siebie w szczególności następujące obowiązki:

1.	Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

2.	Pełną odpowiedzialność za teren prac.

3.	Dostarczenie wyrobów budowlanych niezbędnych do wykonania umowy wg oferty.

4.	Zapewnienie ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego na realizowanych robotach oraz obiektach własnego zaplecza technicznego, jak i zapewnienia właściwych warunków BHP oraz niezbędnych urządzeń ochronnych na realizowanej inwestycji i stałej kontroli ich przestrzegania.

5.	Wykonania czynności porządkowych z chwilą zakończenia prac w danym pomieszczeniu celem umożliwienia korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem.

6.	Ubezpieczenie prac od odpowiedzialności cywilnej.

§ 15

WYKONAWCA z chwilą przejęcia miejsca wykonywania robót, ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników lub osób wykonujących zadania na rzecz WYKONAWCY.

§ 16

- WYKONAWCA jest odpowiedzialny względem ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność. WYKONAWCA jest odpowiedzialny względem ZAMAWIAJĄCEGO, z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych umową i powstałe w okresie trwania rękojmi.

- O wykryciu wad ZAMAWIAJĄCY jest obowiązany zawiadomić WYKONAWCĘ na piśmie, w terminie 30 dni od daty ich ujawnienia.

- ZAMAWIAJĄCY może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

§ 17

- Strony ustalają, że bezpośrednim nadzorem nad wykonaniem umowy zajmować się będą:

- ze strony ZAMAWIAJĄCEGO podkom. Wojciech GÓRA – inspektor nadzoru inwestorskiego lub osoba występująca w jego zastępstwie,

- ze strony WYKONAWCY …………….. lub osoba pisemnie przez niego upoważniona.

- Wszelkie oświadczenia ze strony ZAMAWIAJĄCEGO, za wyjątkiem finansowych, podpisać musi osoba wskazana w ust. l lit. a oraz Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia Szkoły Policji w Katowicach lub osoba występująca w jego zastępstwie.

- Wszelkie oświadczenia ze strony WYKONAWCY podpisać musi ………………………..

§ 18

- WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na wszystkie roboty objęte umową na okres …….. miesięcy licząc od daty podpisania Protokół odbioru końcowego, 
o którym mowa w § 6 ust. 5.

- W okresie gwarancji, WYKONAWCA zobowiązuje się do:

- usunięcia wad i usterek w terminie obustronnie uzgodnionym lub do 14 dni od dnia przekazania WYKONAWCY pisemnej informacji o stwierdzonych wadach i usterkach,

c)	wymiany wadliwych elementów.

- Jeżeli WYKONAWCA nie wykona w terminie prac lub wymiany wadliwych elementów określonych w ust. 2, ZAMAWIAJĄCY, bez utraty prawa do kar umownych, jest uprawniony do usunięcia wad i usterek w zastępstwie WYKONAWCY i na jego koszt.

- Wybór uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji przysługuje ZAMAWIAJĄCEMU.

- Jeżeli ujawnione w okresie rękojmi/gwarancji wady i usterki nie nadają się do usunięcia, ZAMAWIAJĄCY może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się naprawienia szkody z tego wynikłej.

§ 19

Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy mogą być dokonywane jedynie na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 20

ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że WYKONAWCA nie może zbyć lub przenieść zobowiązań ZAMAWIAJĄCEGO powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy, a będących należnościami WYKONAWCY, na rzecz innych podmiotów.

§ 21

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się przede wszystkim załatwić w drodze ugody, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez właściwe miejscowo i rzeczowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO sądy powszechne.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16. poz. 93 z późn. zm.).

§ 23

Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA